1조 1-Pager : 주택가격 적정가 예측

1조-Pager — 주택가격 적정가 예측

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 팀명 | [1조] |
| 작성일 | 2026-04-29 |
| 의사결정 요청 | ☐ GO ☐ NO-GO ☐ 수정 ([교수 피드백 일정]) |

WHY — 비즈니스 문제

- 한 줄 요약:주택 특성 데이터를 활용한 머신러닝 기반 객관적 주택 적정 가격 예측 모델 개발

- 현황: 주택 시장의 주관적 판단에 따른 가격 예측 휴먼오류 리스크 발생

- 이해관계자:

  - 의사결정자 — [GO/NO-GO 결정자]

  - 실행자 — [1조 팀원 전원]

  - 개발 책임 — [1조 팀원 전원]

WHAT — 성공 지표 (3단)

| 단계 | KPI | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1차 (모델) | RMSLE | ≤ 0.13 (개인과제 0.15대비 개선) |
| 2차 (피쳐) | 설명력 (R²) | ≥ 0.93 (개인과제 0.90대비 개선) |
| 비즈니스 | Kaggle 리더보드 순위 | 상위 20% 진입 |

WHO — 팀과 역할

| 역할 | 담당자 | 핵심 책임 |
| --- | --- | --- |
| 팀장 | 권승협 | 프로젝트 로드맵 관리, 조율, 최종 의사결정 |
| 데이터 리드 | 김창희, 장대로 | EDA/결측치 처리/데이터 품질/스키마 정리 |
| 모델링 리드 | 문일환, 이연준 | 베이스라인/실험 설계/하이퍼파라미터 튜닝 |
| 시각화 리드 | 박강한, 황현호 | 주요 변수 및 모델 결과 시각화/발표자료/기술문서 |

- 의사결정 규칙: 만장일치 지향 합의, 미합의 시 팀장 결정

- 정기 미팅: 매주 화요일 19:00 ZOOM / 비동기 채널: 카카오톡 단톡방 및 GitHub

HOW — 데이터 · ML 접근법

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터 | Housing Prices Competition(Train 1,460행 / 81개 변수) |
| 변환 | SalePrice의 우측 편포 해결 및 RMSLE 최적화를 위한 Log 변환 적용 |
| 핵심 피처군 | ① 공간(GrLivArea, TotalBsmtSF), ② 입지(Neighborhood), ③ 품질(OverallQual), ④ 노후도(YearBuilt/Remod) |
| ML 유형 | 회귀 |
| 모델 진화 | Linear Regression (Baseline) → Random Forest → LightGBM/XGBoost → Stacking Ensemble(Base: RF · LightGBM · XGBoost, L2정규화:Ridge) |
| 불균형 대응 | 가격 비대칭 분포 정규화를 위한 SalePrice Log 변환 및 극단값에 강한 트리 기반 모델 활용 |
| 검증 | K-Fold CV (k=5), 최종 RMSLE 기준 모델 선정 |

WHEN — 마일스톤 (3주)

| 주차 | 산출물 | 책임자 |
| --- | --- | --- |
| W8 (4/25) | EDA 리포트, 데이터 전처리 파이프라인 완성, 1-Pager 최종안 | 전원 |
| W9 (5/2) | 베이스라인(선형회귀) + 피처 엔지니어링 + MLflow 트래킹 셋업 | 전원 |
| W10 (5/9) | 최종 모델(앙상블) + 하이퍼파라미터 튜닝 + Project 발표 | 전원 |

RISK — 리스크와 가정

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 결측값 비율 높은 변수 | 모델 성능 저하 | 단순 변수 삭제 시 중요 정보 손실될 우려가 있어 팀원과 논의 후 진행 |
| 범주형 변수 과다 (51개) 및 희소 클래스 | 과적합 / 인코딩 차원 폭발 | 희소 클래스(Rare category) 병합, 순서형(Ordinal) 변수 매핑, K-fold 기반 Target Encoding 선택적 적용 |
| SalePrice 우측 편포 | 고가 주택 예측 오류 확대 | 타깃 변수 Log 변환 후 학습 진행, 최종 결과물 제출 시에만 Exponential(exp) 역변환 적용 |

가정: 본 모델의 결과는 가격 산정 및 투자 판단을 위한 보조/지원 도구이며, 실제 부동산 거래의 100% 자동 의사결정을 의미하지 않음